Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

ОТЧЕТ

по лабораторным работам №1-7

по дисциплине

«Электронный бизнес»

Объект анализа: сервис DiagramCode

| Выполнила: ст. гр. 320604 | Проверил(а): [ФИО преподавателя] |
| --- | --- |
| К. А. Хаджинова |  |

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

0  Паспорт итогового отчёта

1  Резюме проекта

2  Идея и исходная гипотеза

3  Аргументация спроса: Google Trends и Яндекс Вордстат

4  Границы и размер рынка

5  Конкурентная среда и уровни конкуренции

6  Барьеры входа и выхода

7  Проблемы пользователей и рыночные пробелы

8  Ценностное предложение и цифровой товар

9  Бизнес-модель по Канвас

10  Пользовательские сценарии

11  Страницы, экраны, контент и функционал

12  Первый и последующие релизы

13  Решение о целесообразности старта

14  Приложения (карта доказательств, чек-лист, ТЗ, заключение)

# 0 ПАСПОРТ ИТОГОВОГО ОТЧЁТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Проект / идея | DiagramCode — сервис визуального моделирования диаграмм через собственный DSL |
| Инициатор | Ксения Хаджинова, ст. гр. 320604, БГУИР |
| Дата подготовки | 2026-09-17 — 2026-09-18 |
| География анализа | Старт — Беларусь (ПВТ) + русскоязычное СНГ; рост — глобальный рынок разработчиков |
| Тип цифрового товара | SaaS-инструмент для разработчиков (IDE-оболочка + API) |
| Цель отчёта | Обосновать целесообразность старта в выбранных рыночных границах, определить бизнес-модель, цифровой товар, первый релиз и дальнейшее развитие |

# 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект DiagramCode — сервис визуального моделирования диаграмм через собственный текстовый DSL (UML, ERD, IDEF0/1X/3, DFD, BPMN, сети Петри) с git-подобным версионированием, AI-генерацией по тексту/изображению и совместным редактированием.

Спрос подтверждается устойчивым многолетним ростом интереса к категории «диаграмма как код» (индекс PlantUML вырос ≈231% за 3 года 3 месяца, см. раздел 3) и резким структурным сдвигом спроса в сторону AI-генерации диаграмм по тексту, включая growing-запрос text to diagram ai со статусом Breakout. Рынок старта — компании Парка высоких технологий Беларуси (более 1000 компаний) и русскоязычное IT-сообщество СНГ; допущение подкреплено реальными данными — Беларусь входит в топ-5 стран мира по интересу к PlantUML (раздел 3). Оценка рынка даёт TAM (потолок) ≈$479 000/год, SAM (обслуживаемый рынок) ≈$21 600–28 800/год, SOM (достижимо в 1-й год) ≈$9 600/год (раздел 4) — все три цифры остаются допущениями, требующими проверки, а не подтверждённым фактом. Конкурентная среда насыщенная (PlantUML, Mermaid, Eraser.io, D2), но ни один конкурент не закрывает полный охват инженерных нотаций в одном продукте — это ниша DiagramCode (разделы 5-7). Ценностное предложение — мгновенная, версионируемая диаграмма из DSL-кода или текста через AI (раздел 8), реализуемая по бизнес-модели с подпиской по местам ($8/участник/мес ≈ $480/год) и AI-квотой на тариф (раздел 9). Первый релиз — DSL-редактор + рендер + сохранение версий + нотация erd.crows_foot.logical + аутентификация + экран тарифов/оплаты (раздел 12).

Рекомендация: стартовать проект в границах русскоязычного IT-сообщества (ПВТ Беларусь + СНГ) с первым релизом в минимальном составе, с сужением позиционирования до нишевой специализации (полный охват нотаций + AI), поскольку подтверждены растущий спрос, достаточный для проверки размер рынка (SOM-сценарий) и незакрытый конкурентами пробел в охвате нотаций.

# 2 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Проблема | Диаграммы либо теряют историю версий при хранении в визуальных редакторах (draw.io, Visio, Lucidchart), либо не имеют AI-генерации, полного охвата нотаций и совместного редактирования при хранении в существующих текстовых DSL-инструментах (PlantUML, Mermaid) |
| Клиент | Команды разработки ПО и техписатели, уже хранящие документацию в git-репозитории |
| Текущее решение | Визуальные GUI-редакторы (бинарный/XML-формат, не версионируется построчно) либо PlantUML/Mermaid (версионируются, но без AI и совместного редактирования) |
| Предлагаемое решение | Текстовый DSL + git-подобное версионирование + AI-генерация по тексту/изображению + IDE-оболочка + совместное редактирование, с полным охватом инженерных нотаций |
| Единица монетизации | Подписка по местам ($8/участник/мес ≈ $480/год — допущение, ЛР2-3) с AI-квотой на тариф |
| Гипотеза старта | Минимальный первый релиз (одна нотация ERD + рендер + сохранение + auth + оплата) достаточен для проверки готовности целевого сегмента платить за AI-квоту сверх бесплатного лимита |

# 3 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА: GOOGLE TRENDS И ЯНДЕКС ВОРДСТАТ

Полный текст с данными — [лабораторная работа №1](../lab1-demand/lab1-demand.md).

Реальные данные Google Trends (снято 17.09.2026, Worldwide, 5 лет): категория-лидер PlantUML выросла с 16 до 53 пунктов индекса интереса (19.09.2021 → 08.12.2024) — точный расчёт даёт рост ≈231%. Фраза text to diagram показывает структурный сдвиг с середины 2025 года, подтверждённый отдельным растущим связанным запросом text to diagram ai со статусом Breakout (рост >5000%). Беларусь занимает 5-е место в мире, Россия — 4-е, по интересу к PlantUML — прямое подтверждение выбора географии старта реальными данными, а не только декларацией. При этом AI-сегмент («text to diagram») географически смещён к глобальным англоязычным IT-хабам (Филиппины, Шри-Ланка, США, Кения, Непал), а не к СНГ — вывод: категория обоснованно стартует в Беларуси/СНГ, но AI-функциональность нужно готовить сразу как англоязычный, глобально ориентированный продукт.

Яндекс Вордстат недоступен без личной авторизации в Яндекс ID — раздел не заполнен данными по русскоязычному сегменту напрямую; инструкция по самостоятельному снятию — в лабораторной работе №1, раздел 10.

Оценочная матрица перспективности идеи (ЛР1) даёт 14 из 18 баллов — полоса «принять с сужением», не безусловное «принять».

Вывод: поисковый спрос на категорию растёт и регионально подтверждён; быстрее всего растёт именно AI-ориентированный сегмент — это рыночное основание идеи DiagramCode, но с оговоркой про сужение позиционирования.

# 4 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА

Полный текст с расчётами — [лабораторная работа №2-3](../lab2-3-market-size/lab2-3-market-size.md).

Границы рынка: продукт — DSL-инструменты для диаграмм с AI-генерацией; клиент — команды разработки ПО; география старта — русскоязычное IT-сообщество (Беларусь + СНГ); канал — поиск, GitHub, сообщества разработчиков.

Реальные опорные данные: более 1000 компаний зарегистрировано в Парке высоких технологий Беларуси, свыше 40% — с иностранным капиталом (доля IT в ВВП Беларуси — 6,1% на I кв. 2025, источник: opencompanyinbelarus.com); ВВП Беларуси 2024 — $78,59 млрд (Macrotrends); ближайший прямой аналог plantuml.com получает Россию как топ-страну трафика (9,07%); коммерческий продукт mermaidchart.com почти не представлен в этом регионе — конкурентный пробел.

| Уровень | Значение | Допущение? |
| --- | --- | --- |
| TAM (потолок, расчёт от ВВП/оборота ИТ-сектора) | ≈$479 000/год | Да — 3 коэффициента сужения экспертные, требуют проверки |
| SAM (снизу вверх, через компании ПВТ) | ≈$21 600–28 800/год | Да — доля нуждающихся/готовых платить — допущения |
| SOM (достижимо в 1-й год, осторожный сценарий) | ≈$9 600/год | Да |
| Оптимистичный сценарий (расширение на СНГ ×5) | ≈$336 000/год | Да |

Вывод: рынок старта достаточен для проверки бизнес-модели минимальным первым релизом при осторожном (SOM) сценарии — но все цифры остаются допущениями до реального опроса клиентов и тестовых продаж.

# 5 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ

Полный текст — [лабораторная работа №5](../lab5-competitors/lab5-competitors.md).

По реальной 8-критериальной формуле методики (веса: задача 0,22 / сегмент 0,18 / продукт 0,18 / заменяемость 0,18 / каналы 0,10 / цена 0,08 / результат 0,04 / видимость 0,02, шкала 0-4, пороги 80-100/65-79/50-64/35-49/20-34/0-19): прямые конкуренты — PlantUML (90,0), Mermaid open-source (90,0), MermaidChart (83,5), Eraser.io (93,0, самый близкий аналог); близкие конкуренты — D2 (79,5), draw.io (67,5); косвенный — Lucidchart (63,5); заменитель — Microsoft Visio (49,5); потенциальный конкурент — универсальные AI-ассистенты, используемые вручную для генерации кода диаграмм (26,5).

Модель Левитта показывает: у прямых конкурентов «расширенный товар» — это глубина экосистемы (плагины/интеграции), не охват нотаций. Модель Кано классифицирует полный охват нотаций как привлекательную (excitement) характеристику — не ожидается рынком, но радует и дифференцирует.

Рыночный стандарт цифрового товара (6-классовая типология): текстовый DSL и браузерный рендер — обязательные практики (100% прямых конкурентов); интеграция с GitHub — распространённая; AI-генерация — усиливающая практика, растёт быстро; полный охват инженерных нотаций — редкая практика (0 из 4 прямых конкурентов) — это конкурентный пробел для DiagramCode.

# 6 БАРЬЕРЫ ВХОДА И ВЫХОДА

Полный текст — [лабораторная работа №4](../lab4-porter/lab4-porter.md).

Среднее (не взвешенное) значение пяти сил Портера по строго дискретной шкале 1/3/5 — 4,33 из 5 (высокое конкурентное давление), обусловлено главным образом высокой силой покупателей (лёгкость сравнения с бесплатными PlantUML/Mermaid) и высокой угрозой заменителей, а не числом прямых конкурентов. Независимая SimilarWeb-оценка барьеров (своя непрерывная шкала 1,0–5,0) даёт 3,43 — высокий уровень барьеров, главным образом за счёт репутационного барьера (5) и поисковой конкуренции (4); индекс концентрации CR3/CR5 честно не рассчитан — данных SimilarWeb достаточно только по 2 из 5 конкурентов. Барьеры входа (по перечню самой методики Портера §7) — доверие и данные/аналитика самые высокие; барьеры выхода — низкие (инфраструктура на условно-бесплатных тарифах, архитектура нотаций переиспользуема).

Вывод: вход на рынок возможен только при чёткой специализации (полный охват нотаций) — не через прямую конкуренцию по фиче-листу с Eraser.io.

# 7 ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ

Ключевая проблема (см. разделы 2, 5): команды либо теряют версионирование диаграмм (визуальные редакторы), либо не получают AI-генерацию и полный охват нотаций (существующие DSL-инструменты). Проблема имеет функциональный (нет единого инструмента для всех нотаций) и организационный (сложно поддерживать актуальность диаграмм вручную) характер.

# 8 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР

Полный текст — [лабораторная работа №6](../lab6-canvas-releases/lab6-canvas-releases.md), раздел 1.

Для команд разработки, хранящих документацию в git, DiagramCode обеспечивает мгновенную, версионируемую инженерную диаграмму из DSL-кода или текста/изображения через AI, с полным охватом нотаций — в отличие от конкурентов, где выбор стоит между версионированием (PlantUML/Mermaid) и AI+полнотой фич (Eraser.io), но не тем и другим сразу. Единица монетизации — подписка по местам ($8/участник/мес ≈ $480/год) с AI-квотой на тариф.

# 9 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС

Полный текст — [лабораторная работа №6](../lab6-canvas-releases/lab6-canvas-releases.md), раздел 2.

Все девять блоков Канваса заполнены и проверены на связность: сегменты (ПВТ-команды Беларуси/СНГ) ↔ ценностное предложение (DSL+AI+версии+полный охват нотаций) ↔ каналы (органика через GitHub/поиск) ↔ отношения с клиентами (самообслуживание на Free, поддержка на платных) ↔ потоки доходов ($8/участник/мес ≈ $480/год с AI-квотой) ↔ ключевые ресурсы (реестр нотаций, AIProvider) ↔ ключевые действия (разработка нотаций по волнам, промпт-инжиниринг AI-режимов) ↔ партнёры (LLM/VLM-провайдер, GitHub/GitLab, Render/Netlify, Neon) ↔ структура затрат (переменные — LLM API, растёт с базой пользователей). Главный экономический риск — рост затрат на AI быстрее роста платящей базы, контролируется квотой (20 запросов/день по умолчанию).

# 10 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Полный текст — [лабораторная работа №6](../lab6-canvas-releases/lab6-canvas-releases.md), раздел 3. Семь сценариев по ролям закрывают все ключевые семейства методики: discovery (посетитель сравнивает с конкурентами до регистрации), ядро ценности (написание DSL → Run → сохранение; AI-генерация по описанию), монетизация (переход на платный тариф после исчерпания AI-квоты — полный паспорт сценария), удержание (регулярный возврат к сохранённым диаграммам), восстановление после ошибки (диагностика и AI-исправление синтаксической ошибки — полный паспорт сценария), совместное редактирование (Волна 2).

# 11 СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, КОНТЕНТ И ФУНКЦИОНАЛ

Полный текст — [лабораторная работа №6](../lab6-canvas-releases/lab6-canvas-releases.md), раздел 4. Состав первого релиза выведен из матрицы «сценарий → экран», а не взят из макетов «в общем»: экран логина, IDE-оболочка (редактор Monaco + канвас + нижняя панель Problems + статус-бар), модалка AI-ассистента, панель шаблонов нотаций, дропдаун сохранения (на устройство), встроенная документация и экран тарифов/оплаты — экран, которого не было в предыдущей версии анализа и который обязателен, поскольку это единственная точка монетизации в бизнес-модели.

# 12 ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕЛИЗЫ

Полный текст — [лабораторная работа №6](../lab6-canvas-releases/lab6-canvas-releases.md), раздел 5.

| Релиз | Состав |
| --- | --- |
| Первый (курсовой срез) | DSL-редактор + рендер + сохранение версий + erd.crows_foot.logical + аутентификация + экран тарифов/оплаты |
| Второй | Остальные UML (use case/sequence/activity/state machine), IDEF3, DFD с декомпозицией, совместное редактирование, OAuth |
| Третий | Оставшиеся виды UML, IDEF1X отдельно от ERD |
| Четвёртый | BPMN всех видов, сети Петри с анализом достижимости, экспорт в нативные форматы |

# 13 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА

| Критерий | Порог положительного решения | Факт по проекту | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Проблема подтверждена | Проблема повторяется в нескольких независимых источниках | Отсутствие инструмента с полным охватом нотаций+AI+версионированием одновременно (разделы 5, 7) | Да |
| Спрос подтверждён | Устойчивые/растущие запросы, региональное подтверждение | Рост PlantUML ≈231%, Беларусь #5 в мире, Breakout-запрос text to diagram ai (раздел 3) | Да |
| Рынок достаточен | Достижимый объём покрывает проверочные расходы | SOM ≈$9 600/год (осторожный сценарий) — минимально достаточно, не с запасом (раздел 4) | Да, с оговоркой |
| Конкурентный пробел найден | Есть отличие, не сводимое к копированию | Ни один конкурент не закрывает все нотации в одном продукте (раздел 5) | Да |
| Ценность сформулирована | Связка сегмент-проблема-результат-механизм-доказательство | Раздел 8 | Да |
| Единица монетизации определена | Понятно, кто и за что платит | $8/участник/мес ≈$480/год, подтверждена рынком (Eraser.io) | Да |
| Первый релиз реалистичен | Дешевле и быстрее полной версии, сохраняет ценность | Архитектурно спроектирован, частично реализован (Волна 1) + добавлен обязательный экран оплаты | Да |
| Барьеры управляемы | Не делают проверку чрезмерно рискованной | Барьеры выхода низкие; барьеры входа требуют специализации, не капитала (раздел 6) | Да, при условии специализации |

Итоговое решение: СТАРТОВАТЬ ОГРАНИЧЕННО (не безусловный старт — 14/18 по оценочной матрице ЛР1 и SOM на нижней границе достаточности) проект DiagramCode в границах русскоязычного IT-сообщества (ПВТ Беларусь + СНГ), с первым релизом в минимальном составе и обязательным сужением позиционирования до нишевой специализации (полный охват нотаций + AI), при условии удержания затрат на AI-провайдера в рамках заданной квоты до подтверждения платящей базы. Все рыночные цифры (TAM/SAM/SOM) — допущения, требующие проверки прямым опросом клиентов и тестовыми продажами после запуска.

# 14 ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1 — Карта доказательств по разделам

| Утверждение | Раздел | Источник | Сила доказательства (1–5) | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беларусь #5 в мире по интересу к PlantUML | 3 | Google Trends, снято 17.09.2026 | 4 | Индекс относительный, не абсолютный объём |
| >1000 компаний в ПВТ Беларуси | 4 | opencompanyinbelarus.com | 4 | Точная дата публикации источника не зафиксирована |
| ВВП Беларуси 2024 = $78,59 млрд | 4 | Macrotrends | 5 | Официальная статистика, высокая надёжность |
| TAM ≈$479 000/год | 4 | Расчёт (ЛР2-3) | 2 | 3 коэффициента сужения — экспертные допущения |
| SAM ≈$21 600–28 800/год | 4 | Расчёт (ЛР2-3) | 2 | Коэффициенты нуждаемости/готовности платить — допущения |
| Ни один конкурент не закрывает все нотации | 5 | Обзор сайтов конкурентов, 17.09.2026 | 4 | Не проверено против скрытых roadmap-планов конкурентов |
| Цена $8/участник/мес | 2, 8, 9 | Допущение по аналогии с Eraser.io | 1 | Не решение о прайсинге, требует проверки |

## Приложение 2 — Контрольный лист полноты отчёта

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Есть исходная идея и её проверяемые гипотезы? | Да — раздел 2 |
| Спрос подтверждён поисковой динамикой и региональными данными? | Да — раздел 3, включая реальный региональный рейтинг |
| Границы рынка описаны через сегмент/географию/задачу/канал? | Да — раздел 4 |
| Размер рынка оценён на уровне TAM/SAM/SOM? | Да — раздел 4 |
| Конкуренты разделены по уровням по реальной формуле методики? | Да — раздел 5 |
| Барьеры входа/выхода оценены по правильной шкале с управленческим выводом? | Да — раздел 6 |
| Ценностное предложение связано с доказанной проблемой? | Да — раздел 8 |
| Бизнес-модель по Канвас заполнена по всем 9 блокам и проверена на связность? | Да — раздел 9 |
| Пользовательские сценарии покрывают основные семейства (не только «получение ценности»)? | Да — раздел 10, включая монетизацию и восстановление после ошибки |
| Первый релиз отделён от последующих по понятным критериям? | Да — раздел 12 |
| Итоговое решение содержит условия, границы и метрики? | Да — раздел 13 |

## Приложение 3 — Минимальная форма ТЗ для первого релиза

| Раздел ТЗ | Содержание |
| --- | --- |
| Назначение продукта | Инженерные диаграммы как код с AI-генерацией и версионированием — для команд ПВТ Беларуси/СНГ |
| Состав первого релиза | DSL-редактор, рендер, сохранение версий, нотация erd.crows_foot.logical, аутентификация, экран тарифов/оплаты |
| Пользовательские роли | Посетитель, Пользователь (Free/платный), Соавтор (Волна 2) |
| Метрики первого релиза | Доля посетителей → регистрация; доля Free → платный после исчерпания AI-квоты; retention через 30 дней |

## Приложение 4 — Заключение

По результатам анализа рекомендуется ограниченный старт проекта DiagramCode в границах русскоязычного IT-сообщества (Беларусь + СНГ). Спрос подтверждён устойчивым ростом категории и реальным региональным совпадением (Беларусь #5 в мире по PlantUML). Рынок в выбранных границах оценивается как минимально достаточный для проверки (SOM ≈$9 600/год) — не с запасом. Опорная проблема (отсутствие инструмента с полным охватом нотаций+AI+версионированием) подтверждена анализом конкурентов. Ценностное предложение — полный охват инженерных нотаций с AI-генерацией и git-подобным версионированием. Первый релиз должен включать DSL-редактор, рендер, сохранение версий, аутентификацию и экран оплаты — и не должен включать совместное редактирование, OAuth и полный охват нотаций (это Волны 2–4). Переход к следующему релизу целесообразен при подтверждении готовности хотя бы части ПВТ-команд платить за AI-квоту сверх бесплатного лимита. Ключевые риски — рост затрат на LLM API быстрее платящей базы (контроль — квота) и низкая узнаваемость бренда против многолетнего PlantUML (контроль — специализация на охвате нотаций, а не прямая конкуренция по фиче-листу).

## Приложение 5 — Отдельный документ

Краткое инвесторское резюме по этому же проекту (по отдельному 9-блочному шаблону курса) оформлено отдельным файлом — см. labs/lab7-final-report/КРАТКОЕ_РЕЗЮМЕ_DiagramCode.md и соответствующий .docx.